**Благоустройство спортивных площадок Гагаринского района в 2014 году**

В целях реализации Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма» (подпрограмма «Проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) спортивных площадок») **в 2014 году заключен 1 контракт** по проведению работ по ремонту спортивных площадок Гагаринского района **на сумму 10 418,8 т.р:**

1. Государственный контракт № 35-КРСП/14 от 07.05.14 по капитальному ремонту спортивных площадок с ООО «Капитал Строй-Ф» на сумму 10 418,8 т.р.

Ремонт спортивных площадок выполнен по следующим адресам:

1. Ленинский пр-т, д. 34 – универсальная спорт.площадка

2. Ленинский пр-т, д. 40 – универсальная спорт.площадка

3. Ленинский пр-т. д. 44 – универсальная спорт.площадка

4. Ленинский пр-т, д. 70/11 – футбольная спорт.площадка (с искусственной травой)

5. Ленинский пр-т, д. 32 – универсальная спорт.площадка

6. ул. Косыгина, д. 5 – спорт.площадка для пляжного волейбола

7. Ленинский пр-т, д. 39 – доукомплектация спортивными тренажерами

8. Ленинский пр-т, д. 68/10 – доукомплектация спортивными тренажерами

9. Ленинский пр-т, д. 62 – доукомплектация спортивными тренажерами

По данным адресам выполнены следующие виды работ:

Устройство (ремонт) АБП – 1714,4 кв.м.

Устройство резинового покрытия – 1560,0 кв.м.

Устройство искусственного газона на футбольном поле – 366,8 кв.м.

Ремонт волейбольной площадки – 696,0 кв.м.

Установка ограждения волейбольной площадки – 107,0 п.м.

Ремонт ограждения спортивной площадки – 194,5 п.м.

Монтаж хоккейной коробки – 4 шт.

Установка стоек с сеткой волейбольной, баскетбольных с щитами, ворот для минифутбола, хоккея – 38 шт.

Установка трибуны, раздевалки, навеса – 7 шт.

Освещение раздевалки – 3 шт.

Установка стенда – 6 шт.

Установка диванов, урн – 20 шт.

Установка опор освещения, светильник – 12 шт.

Уличные спортивные тренажеры – 25 шт.

**Дополнительное финансирование**

За счет средств дополнительного финансирования заключены договора на установку ограждения на спортивной площадке **в объеме 109,95 п.м**. **(работы будут выполнены в срок до 05.02.2015г.),** ремонт подпорной стенки в **объеме 30 п.м.** **(работы будут выполнены в весенне-летний период.),** расположенной по адресу: Университетский пр-кт д.4, согласно договорам № 107-121-ПС/14 работы будет выполнять ООО «СК Виктория» на **сумму 1 419 168,00 тыс.руб.**

Также за счет дополнительного финансирования заключены контракты на установку ограждения на спортивной площадке **в объеме 202,62 п.м.** расположенной по адресу: ул.Фотиевой д.14-16, согласно ГК №/14 работы будет выполнять ООО «СК Виктория» на **сумму 2 188 431,96 тыс.руб**. Работы будут выполнены **в срок 20.03.2015г.**

**Директор ГКУ «ИС**

**Гагаринского района» В.Н.Черкасова**